HOTĂRÂREA NR. 38

privind prelungirea valabilitatii scrisorii de garantare nr. 677 / 06.10.2017 de la  FNGCIMM SA IFN

Consiliul Local al comunei Vinţu de Jos, întrunit în şedinţa publică extraordinară cu convocare de îndată  în data de 18.04.2022;

Având în vedere faptul că Proiectul privind ,,Modernizare grădiniță în localitatea Vințu de Jos, comuna Vințu de Jos, judetul Alba” în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. C0720EN00011770100331 / 28.07.2017 este încă în faza de implementare nefiind executate în totalitate  lucrările de modernizare a clădirii aferente grădiniței, faptul că, contractul de execuție de lucrări  încheiat cu constructorul SC Ardealul Star Construct SRL în data de 31 august 2021 a ajuns la termen nefiind prelungit  de către părți, de asemenea lucrările executate precum și cele rămase de executat precum și cele suplimentare avizate prin actul adițional nr. 5 a contractului de finanțare anterior menționat trebuie expertizate spre a fi continuată execuția lucrărilor, faptul că pentru continuarea execuției de lucrări este necesară reluarea procedurilor de achiziție publică, proceduri pentru care sunt necesare întocmirea de noi liste de cantități și noi devize ținând cont atât de lucrările suplimentare aprobate precum și de majorarea prețurilor la materialele de construcții din ultima perioadă, faptul că  execuția de lucrări nu poate fi finalizată conform valabilității contractului de finanțare nr. C0720EN00011770100331/28.07.2017  a cărui valabilitate expiră la data de 28.07.2022, este  necesar ca valabilitatea scrisorii  de garanție de la FNGCIMM SA IFN în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din fonduri nerambursabile să fie prelungită pentru  încă o perioadă de un an de zile respectiv până în data de 28.07.2023.

Luând în dezbatere:

- Proiectul de hotărâre nr. 33/A/2/15.04.2022 privind prelungirea valabilității scrisorii de garantare nr. 677 / 06.10.2017 de la  FNGCIMM SA IFN;

- referatul de aprobare nr. 4754/A/2/15.04.2022 al domnului viceprimar privind prelungirea valabilitătii scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN în vederea garantării obligațiilor de plata a avansului din fonduri nerambursabile;

- Adresa AFIR înregistrată la sediul primăriei comunei Vințu de Jos în data de 14.04.2022 sub nr. 4730;

- Scrisoarea de garanție nr. 677 / 06.10.2017 de la  FNGCIMM SA IFN;

- Raportul de specialitate nr. 4755/A/2/15.04.2022 al Biroului resurse umane, investiții, achiziții publice și servicii publice, strategii, programe, proiecte, impozite și taxe locale privind prelungirea valabilitatii scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN în vederea garantării obligatiilor de plata a avansului din fonduri nerambursabile pentru implementarea Proiectului privind: “Modernizare gradiniță în localitatea Vințu de Jos, comuna Vințu de Jos, județul Alba” în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. C0720EN00011770100331 / 28.07.2017 si  actelor aditionale ulterioare, în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR);

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1, înregistrat în Registrul de evidenţă a avizelor/rapoartelor sub nr. 36/18.04.2022, avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 înregistrat în Registrul de evidenţă a avizelor/rapoartelor sub nr. 31/18.04.2022 și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 3 înregistrat în Registrul de evidenţă a avizelor/rapoartelor sub nr. 30/18.04.2022;

În temeiul dispoziţiilor  art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. b, c si d, alin. (4), lit. „d” si „e”, art. 139 alin. (3) lit. „g” și art. 196, alin.(1) lit. „a”din OUG 57 / 03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă solicitarea prelungirii valabilității scrisorii de garantare nr. 677/06.10.2017 de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 500.000 lei, de la data de 28.07.2022 până la data de 28.07.2023, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului privind: “Modernizare grădinița în localitatea Vințu de Jos, comuna Vințu de Jos, județul Alba” în baza contractului de finantare nerambursabilă nr. C0720EN00011770100331 din data de 28.07.2017 şi actelor adiționale ulterioare, în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Art. 2 Se mandatează primarul comunei Vințu de Jos pentru semnarea documentelor necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Se aprobă plata comisionului către FNGCIMM SA IFN- București conform prevederilor legale în vigoare din bugetul local al comunei Vințu de Jos.

Art.  4 Prezenta hotărâre ce conține și Cartuşul cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Alba, primarului comunei Vinţu de Jos, Compartimentului buget – finanțe, Biroului resurse umane,investiții, achiziții publice și servicii publice, strategii, programe, proiecte, impozite și taxe locale, FNGCIMM SA IFN- București de către secretarul comunei Vințu de Jos și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul instituției, precum și prin publicare pe pagina de internet a instituției www.vintudejos.ro - Monitorul Oficial Local – Hotărârile Autorității Deliberative.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi contestată în fața instanței de contencios administrativ a Tribunalului Alba în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Vinţu de Jos, 18.04.2022

Contrasemnează pentru legalitate,

PREŞEDINTE DE ȘEDINŢĂ                                          SECRETAR GENERAL UAT,

CONSILIER LOCAL                                                    Claudia Lavinia Muntean

Adam Mihăescu

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi ,,pentru”, valabil exprimate, din numărul total de 15 consilieri locali în funcție, fiind respectate condițiile prevăzute de lege pentru adoptarea prezentei hotărâri, respectiv majoritate absolută.

Cartuş cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local

| PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 38/18.04.2022 privind prelungirea valabilitatii scrisorii de garantare nr. 677 / 06.10.2017 de la FNGCIMM SA IFN; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NNr. crt. | Operațiuni efectuate | Data ZZ/LL/AN | Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Adoptarea hotărârii nr. 38/18.04.2022 s-a făcut cu majoritate simplă absolută calificată |  |  |
| 2 | Comunicarea către primar |  |  |
| 3 | Comunicarea către prefectul județului |  |  |
| 4 | Aducerea la cunoștința publică |  |  |
| 5 | Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual |  |  |
| 6 | Hotărârea devine obligatorie (Hotărârile cu caracter normativ) sau produce efecte juridice (Hotărârile cu caracter individual), după caz |  |  |